一体化智慧校园系统 - 测试方案

文档版本：v1.0
编写日期：2026-04-22
适用范围：campus-platform（campus-platform-backend + campus-platform-frontend）
测试执行人：QA / 开发自测

1. 背景与目的

"一体化智慧校园系统"是一个面向高校场景的前后端分离综合管理平台，覆盖 系统管理（sys）、教研管理（edu）、后勤服务（svc） 三大业务域，共 22 个业务控制器、31 张数据表。

本方案的目标：

- 对工程级构件（编译、依赖、打包）进行可用性验证；

- 对核心业务控制器进行单元测试，重点覆盖边界条件与防篡改逻辑；

- 对 REST API 进行冒烟测试，验证认证、权限、主流程；

- 对前端工程进行依赖解析与生产构建验证；

- 在不具备完整数据库/Redis 环境的情况下，给出明确的降级测试路径和人工回归清单。

2. 测试对象

2.1 后端（campus-platform-backend）

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| campus-common | Result<T>、PageResult<T>、BaseEntity、BusinessException 基座类 |
| campus-server | 22 个 Controller、Service/Impl、Mapper、Config、AOP 切面 |
| sql | campus_system_sys.sql / campus_system_edu.sql / campus_system_campus.sql |

关键控制器清单：

auth : AuthController
sys  : SysUserController / SysRoleController / SysMenuController / SysDictController / SysLogController
edu  : EduCourseController / EduTimetableController / EduMaterialController / EduEvaluationController
        EduAttendanceController / EduLeaveController / EduScoreController
svc  : CampusNoticeController / CampusDormController / CampusRepairController / CampusCardController
        CampusBookController / DashboardController

2.2 前端（campus-platform-frontend）

- 技术栈：Vue 3.5 + Vite 7 + Element Plus 2.13 + Pinia 3 + Vue Router 5 + ECharts 6 + Axios

- 页面数量：14 个 views/**/index.vue

- API 层：src/api/*.js 共 16 个模块

2.3 不在本次范围内

- 生产环境的性能/压力测试（需专用环境）；

- 真实 MySQL / Redis 的端到端测试（受本机环境限制，降级为 Mock 测试 + 人工清单）；

- 浏览器端 E2E（需 Cypress/Playwright，未配置，改为人工冒烟）。

3. 测试环境

| 项 | 要求 | 本次实际 |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 10/11 | Windows 11 (10.0.26200) |
| JDK | 17（工程声明） | 25.0.1 LTS（向下兼容运行） |
| Maven | 3.8+ | Apache Maven 3.9.6 |
| Node | ≥ 20.19.0 或 ≥ 22.12.0 | v22.22.0 |
| npm | 10+ | 10.9.3 |
| MySQL | 8.0 | 未启动（关联用例改为 Mock） |
| Redis | 7.x | 未启动（关联用例改为 Mock） |

说明：由于工程要求 JDK 17，而本机默认 Maven 使用 JDK 1.8，需在测试前把 JAVA_HOME 切换到 D:\jdk（JDK 25）。JDK 25 对 Spring Boot 3.2.4 兼容良好，仅有若干非致命告警。

4. 测试策略

采用 "冒烟 → 单元 → 集成 → 人工" 四层分级策略：

┌───────────────────────────────────┐
│  Layer-4  人工回归（页面级主流程）  │ ← 环境受限时降级接入点
├───────────────────────────────────┤
│  Layer-3  集成测试（@SpringBootTest）│ ← Mock 掉 DB/Redis
├───────────────────────────────────┤
│  Layer-2  单元测试（JUnit 5 + Mockito）│ ← 主战场
├───────────────────────────────────┤
│  Layer-1  构建冒烟（编译 / lint / build）│ ← 基础保障
└───────────────────────────────────┘

5. 测试用例设计

5.1 Layer-1 构建冒烟（BE-S / FE-S）

| 用例编号 | 用例 | 步骤 | 通过准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-S-01 | 后端整站编译 | mvn clean compile -DskipTests | BUILD SUCCESS，无编译错误 |
| BE-S-02 | 后端打包 | mvn package -DskipTests | 产出 campus-server-1.0.0-SNAPSHOT.jar |
| FE-S-01 | 前端依赖安装 | npm install | 无阻塞性错误，node_modules 生成 |
| FE-S-02 | 前端生产构建 | npm run build | 产出 dist/，无 Rollup 致命错误 |

5.2 Layer-2 后端单元测试（BE-U）

复用工程内既有 6 个 Mockito 测试类，并逐项验收：

| 用例编号 | 测试类 | 场景 | 断言点 |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-U-01 | CampusBookControllerTest#borrowFailsWhenInventoryUpdateDidNotSucceed | 库存扣减失败时借书 | 抛 BusinessException，borrowService.save 未调用 |
| BE-U-02 | CampusBookControllerTest#returnBookRejectsUsersWhoDoNotOwnTheBorrowRecord | 非本人不可还书 | 抛 BusinessException，borrowService.updateById 未调用 |
| BE-U-03 | CampusDormControllerTest | 宿舍入住分配 | 床位计数同步、异常分支 |
| BE-U-04 | DashboardControllerTest | 仪表盘统计 | 多服务聚合正确 |
| BE-U-05 | CampusNoticeControllerTest | 公告发布 / 已读 | 草稿→发布状态流、已读标记 |
| BE-U-06 | CampusCardControllerTest | 校园卡充值 / 挂失 | 余额变化、状态切换 |
| BE-U-07 | CampusRepairControllerTest | 报修四阶段 | 提交→受理→完成→验收状态机 |

执行命令：mvn -pl campus-server -am test -Dtest=Campus*,Dashboard*

5.3 Layer-3 后端集成测试（BE-I）

| 用例编号 | 测试类 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BE-I-01 | OpenApiDocumentationTest#apiDocsExposeChineseMetadataForFrontendUsage | 启动 Spring 上下文（Mock 掉 DataSource/Redis/MyBatis），访问 /v3/api-docs，校验 40+ 个中文元数据字段 |

执行命令：mvn -pl campus-server -am test -Dtest=OpenApiDocumentationTest

5.4 Layer-2 前端静态与构建（FE-U）

| 用例编号 | 范围 | 方法 | 通过准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-U-01 | Vite 配置解析 | npm run build 解析 vite.config.js | 无配置错误 |
| FE-U-02 | 16 个 API 模块语法 | Rollup 打包阶段静态分析 | 无语法错误 |
| FE-U-03 | 14 个 View 组件语法 | Vue SFC 模板编译 | 无 SFC 编译错误 |

5.5 Layer-4 人工回归清单（功能域）

需具备 MySQL/Redis 真实环境后执行。本方案提供完整可回填清单，本次仅做结构性确认。

A. 认证模块

- A-1：GET /api/auth/captcha 能返回 base64 验证码

- A-2：正确密码 + 正确验证码登录成功，返回 token

- A-3：错误密码 5 次后触发账户锁定（若有）

- A-4：POST /api/auth/logout 清除会话

B. 系统管理

- B-1：用户 CRUD + 启停用 + 密码重置

- B-2：用户 Excel 导入/导出

- B-3：角色 CRUD + 菜单权限分配

- B-4：菜单树形查询渲染

- B-5：字典类型/字典数据联动

- B-6：操作日志、登录日志分页查询

C. 教研管理

- C-1：课程 CRUD + 教师/班级绑定 + 结课

- C-2：排课管理 + "我的课表" + 班级课表

- C-3：课件上传（MD5 去重） / 下载 / 删除

- C-4：课程评价（每人限一次）

- C-5：Redis 签到（6 位码 TTL）发起 + 学生签到 + 统计

- C-6：请假提交 / 审批

- C-7：成绩录入 + 审核（status=2 防篡改）

- C-8：成绩申诉受理后解锁

D. 后勤服务

- D-1：通知公告草稿/发布 + 自动已读

- D-2：楼栋/房间/入住分配（床位同步）

- D-3：报修四阶段工单流转

- D-4：校园卡消费/充值/挂失/解挂

- D-5：图书 CRUD + 借书（库存扣减）+ 还书（逾期计算）

- D-6：首页仪表盘实时统计

6. 关键风险点（必须重点关注）

- 成绩防篡改：status=2 状态下禁止修改；申诉受理后自动解锁。

- Redis 签到并发：同一学生同一场次只能签到一次；TTL 到期后码失效。

- 图书并发借阅：高并发下库存扣减需有乐观锁或更新影响行数判断（现有实现使用 update(...).success 判定，已在 BE-U-01 覆盖）。

- 文件上传安全：白名单 + 50 MB 限制 + MD5 去重。

- AOP 日志切面：异步切面不得阻塞主流程，异常不得抛出。

- Sa-Token 路由拦截：@SaCheckPermission / @SaCheckRole 必须在单元测试外由集成测试覆盖（本次以 OpenAPI 文档断言作为间接验证）。

7. 缺陷与处理

| 严重级别 | 定义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| Blocker | 无法启动 / 数据错误 / 安全问题 | 立即阻断，优先修复 |
| Critical | 核心流程不可用 | 本迭代内必须修复 |
| Major | 次要流程异常 | 进入排期 |
| Minor | UI/文案/非功能性 | 纳入待办 |

8. 交付物

- 测试方案.md（本文）

- 测试完成总结.md（含真实执行结果、缺陷清单、结论）

- Maven 控制台日志（关键片段复制到总结中）

- 前端构建产物 dist/ 可用性确认

9. 测试执行顺序

① 环境准备（切换 JAVA_HOME 到 JDK 25）
② BE-S-01  后端编译
③ BE-U-01 ~ BE-U-07  单元测试
④ BE-I-01  集成测试（OpenAPI 文档）
⑤ BE-S-02  后端打包
⑥ FE-S-01  前端依赖
⑦ FE-U-01/02/03 → FE-S-02  前端构建
⑧ 汇总结果 → 编写《测试完成总结》